安徽师范大学垃圾清运项目询价说明

为清洁校园环境，后勤管理处爱卫会办公室邀请有资质的施工队伍对我校垃圾集中清运。

一、询价内容

安徽师范大学垃圾清运项目，详见项目清单。

二、询价投标书标价编制依据及要求

1.投标书应根据询价说明、项目清单及现场情况编制，投标书工程量少算、漏算一律作为让利。

2.投标文件一式两份。在封面右上角加盖正副本印章，投标文件正本与副本若不一致以正本为准。

3.投标文件应包括单位正式介绍信、项目负责人的身份证复印件、法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）、资质证书复印件（加盖单位公章，带原件备查）、授权委托书等资料。项目负责人必须有建筑装饰装修工程项目管理经历，思想端正，为人诚实守信。

4.投标综合说明书要有项目总报价，包括对招标文件所有条款的承诺。

5.项目投标书要列出各项预算综合单价、合价和合计预算总价。并有综合单价分析表--包括机械费、人工费、运输费、处置费、税费等。机械、人工费用的取费标准按市场价格合理组价。运输费为每立方的费用。处置费为建筑垃圾清运校外的场地费。

6.制定简要施工组织计划。

7.投标文件密封后加盖法人章和单位公章。

三、时间要求

投标方收到《中标通知书》后，与招标方签订合同，按合同日期开工。除天气等不可抗力因素外，该项目须在5个工作日内完工(从收到《中标通知书》第1天内算起)，投标方须在投标书中明确各阶段进度时间。如超出规定时间，每天罚款2000元。

2017年9月14日至2018年3月20日如有附表中所列种类垃圾按此中标单价清运。

四、付款方式

清运验收合格后,一次性结清全额款项。

五、中标原则

取最低价中标。

本询价说明由后勤管理处负责解释，报名后踏勘现场。

附：1、安徽师范大学垃圾清运范围及要求

2、安徽师范大学垃圾清运地点及种类一览表

安徽师范大学后勤管理处

2017年9月14日

安徽师范大学垃圾清运范围及要求

一、清运范围:

花津、赭山校区垃圾场建筑垃圾、装潢垃圾及树枝，统一打包清运至校外。(附清运地点及垃圾品种表）

二、清运要求

1.垃圾清运时不得损坏周围路面、设施、地下水电管线等，在此条件下承接单位可选择使用机械或人工操作。如有损坏，承接单位须原样恢复。

2.保持现场施工环境整洁，不得影响全校师生学习、工作和生活。如发现承接单位没有按照要求清运或在校内乱倒垃圾，每次罚款2000元。

3.清运过程中，如有少量此类垃圾运到场地内，承接方应无条件清理，不计费用。

4.承接单位应严格按照垃圾清运的国家和行业规范标准，完成项目所有工作；上述事宜外，业主单位可按照国家和行业规范标准提出合理补充要求。

5．承接单位须对本项目中所有垃圾及树枝在校外倾倒行为负责，如发生违反法律法规或芜湖市相关管理规定的情形，责任一律由承接单位承担。

安徽师范大学后勤管理处

2017年9月14日

安徽师范大学垃圾清运地点及种类一览表

| 序号 | 地点 | 垃圾种类 | 体积 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花津校区垃圾场内 | 石块等建筑垃圾 | 369立方米 41米×6米×高1.5米 | 清运至校外 |
| 2 | 花津校区垃圾场内 | 树枝 | 416立方米 26米×8米×高2米 | 清运至校外 |
| 3 | 花津校区垃圾场内 | 废弃装潢材料、旧家具等 | 660立方米 55米×6米×高2米 | 清运至校外 |
| 4 | 赭山校区西大门东侧 | 石块等建筑垃圾 | 90立方米 10米×9米×高1米 | 清运至校外 |
| 合 计 |  |  | 1535立方米 |  |

安徽师范大学后勤管理处

2017年9月14日